BKV Zrt.

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-043037

Adószám: 12154481-4-44

Csoport azonosító: 17781372-5-44

Bankszámlaszám: …

Képviseli: 		.............................................

Bankszámlaszám: ....

Képviseli: .....

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

…

Székhely: …

Cégjegyzékszám: …

Adószám: …

Bankszámlaszám: …

Képviseli: 		.............................................

(cím: ....................................., tel: ......................., fax: ............................)

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ….

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

- A Szerződés Tárgya

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által a TB-40/16 tenderszámon bonyolított közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott munkák, azaz a 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1. sz. és 2. sz. támfal átépítésének és Riadó utcai villamosvasúti teknőhíd bontásának kivitelezése és kiegészítő tervezés elvégzése (a továbbiakban: Vállalkozás) képezi.

  - A mennyiségek részletes ismertetését a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetési kiírás tartalmazza.

  - Megrendelő a jelen Szerződés hatálya alatt a következőkben meghatározott képviselői által e-mailen elküldött Megrendelés leadásával rendeli meg a Vállalkozótól az 1.1 pontban meghatározott feladatokat. Vállalkozó a Megrendelés teljesítést befolyásoló részére, azaz a Megrendelés tárgyára, mennyiségére, teljesítési határidőre vonatkozóan a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül észrevételt tehet. Megrendelő jogosult – a jelen pontban foglaltakra is tekintettel – a Megrendelést annak kiadását követő 5. munkanapig módosítani, illetve visszavonni. Módosítás esetén Vállalkozó a módosított Megrendelésben foglaltak szerint köteles teljesíteni. Amennyiben Megrendelő a Megrendelést 5 munkanapon belül nem módosítja vagy törli, Vállalkozó köteles az eredeti Megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni

Megrendelés kiadására Megrendelő alábbi képviselői jogosultak.

………………………….. - ………………………..

Telefon: …

Fax:

E-mail: …

Vállalkozó a Megrendelő által elektronikus úton küldött Megrendelés fogadását a ……. e-mail címen biztosítja.

- Vállalkozói Díj

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás ellenértéke … Ft, azaz … forint (a továbbiakban: Vállalkozói Díj), amely díjból a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott opciós tételek ellenértéke …….. Ft, azaz … forint. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díjat átalánydíjnak tekintik. A Vállalkozói Díj a jelen Szerződés 1. számú mellékletében található árazott tételes költségvetési kiírás alapján került meghatározásra. Megrendelő az opciót költségvetési tételenként jogosult lehívni.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján Vállalkozói Díj vonatkozásában az adót a Megrendelő fizeti.

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Vállalkozó ajánlata – a Vállalkozói Díjon kívül – a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:

- Legalacsonyabb vágányzári időtartam

- Többlet kötbér vállalása

- Vágányzári idő túllépése esetén alkalmazott költségtérítés mértéke

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemű költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti.

  - Megrendelő nyilatkozik, hogy a Vállalkozás jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

  - Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. Amennyiben az építési területen archeológiai, művészi vagy tudományos értékű tárgyat, vagy veszélyes anyagot találnak, Vállalkozó köteles annak helyét biztosítani és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó fentiekkel kapcsolatos szükséges igazolható költségeit, amennyiben azok az 50.000,- Ft-ot (azaz ötvenezer forintot) túllépik, Megrendelő megtéríti. Felek megegyeznek abban, hogy a fentiekkel kapcsolatos 3 (három) munkanapot nem meghaladó többlet-, vagy állásidő nem hat ki a jelen Szerződés szerint meghatározott határidőkre, és erre az időre Vállalkozó külön térítést nem igényel.

- A Vállalkozói Díj Megfizetésének Módja

  - Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó három db szabályszerűen kiállított részszámla (a továbbiakban: Részszámla) és egy db végszámla (a továbbiakban: Végszámla) kiállítására jogosult (Részszámla és Végszámla a továbbiakban együttesen: Számla) a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mérföldkövek (a továbbiakban: Mérföldkövek) elérését követően.

- Vállalkozó az 1. Részszámla kiállítására az 1. Mérföldkő elérését és Megrendelő által igazolt teljesítését követően, …… Ft, azaz ….. forint értékben jogosult. A Részszámla összege a teljesítéssel arányos mértékben kerül meghatározásra.

- Vállalkozó a 2. Részszámla kiállítására a 2. Mérföldkő elérését és a Megrendelő által igazolt teljesítését követően, …… Ft, azaz ….. forint értékben jogosult. A Részszámla összege a teljesítéssel arányos mértékben kerül meghatározásra.

- Vállalkozó a 3. Részszámla kiállítására a 3. Mérföldkő elérését és a Megrendelő által igazolt teljesítését követően, …… Ft, azaz ….. forint értékben jogosult. A Részszámla összege a teljesítéssel arányos mértékben kerül meghatározásra.

- Vállalkozó a fennmaradó összegű Végszámla kiállítására a Vállalkozás Megrendelő által igazolt teljesítését követően jogosult.

A Részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással (a továbbiakban: Teljesítés Igazolás) elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni.

Az opciós tételekre vonatkozóan Megrendelő jogosult külön Megrendelést kiadni. A megrendelt opciós tételek ellenértékét Vállalkozó a 2. mellékletben foglaltak szerint jogosult feltüntetni.

3.2.	A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a 3.1 pontban meghatározott feladatok Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult.

3.3. 	A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):

BKV Zrt.

Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya

1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Kizárja továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított Számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

Amennyiben a Számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a nem szabályszerűen kiállított Számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött Számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott Számlákra vonatkozik.

3.4. 	A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a Teljesítési Igazolás.

3.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a szabályszerűen kiállított Számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti kamatmértékkel.

3.6.  	A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót nem vesz igénybe, Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó a tényleges kifizetés időpontjától számítottan 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti nemlegesnek minősülő adóigazolást bemutat, megküld vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3.7. 	A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó - a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével - hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege.

3.8.  Megrendelő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított, opciós tételek ellenértékét is tartalmazó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő mértékű ….. Ft, azaz ….. forint mértékű előleget fizet a Megrendelés kiadását követően, Vállalkozó előlegbekérő levele alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Vállalkozó az előlegbekérő levelet úgy köteles Megrendelő részére megküldeni, hogy a megküldés napja ne legyen későbbi, mint az építési munkaterület átadásának napja.

Az előleg jóváírását követően Vállalkozó köteles előlegszámlát, majd a teljesítést követően Számlát kiállítani és megküldeni a Megrendelő részére.

Az előleg elszámolása az 1. Részszámlából történik, amennyiben a Részszámla összege erre nem elegendő, a fennmaradó rész elszámolása a soron következő Részszámlákból történik, egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra kerül.

3.9   Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót (a továbbiakban Alvállalkozó) vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Vállalkozói Díjat a következők szerint fizeti meg.

- Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig cégszerűen aláírt dokumentumban nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

vagy

Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig cégszerűen aláírt dokumentumban nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

- Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig cégszerűen aláírt dokumentumban az Alvállalkozók cégnevének, cégjegyzékszámának, bankszámlaszámának feltüntetésével nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont Alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a Vállalkozói Díjból;

A vállalkozói nyilatkozatból az egyes Alvállalkozók részére teljesítendő összegeknek, valamint azok jogosultjainak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

Amennyiben a Vállalkozó az Alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatás teljesítését részben vagy egészben megtagadta az Alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. A Vállalkozó által el nem ismert alvállalkozói teljesítések alapján, vagy az alvállalkozói szerződés kapcsán egyébként keletkezett bármilyen követelése az Alvállalkozónak kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesíthető. A jelen rendelkezést Vállalkozó köteles feltüntetni az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben. Ennek elmulasztása esetén Felek kijelentik, hogy Vállalkozó a Megrendelővel szemben indított bárminemű eljárás során Megrendelő helyett teljeskörű, az esetleges perköltségekre, illetékekre, egyéb költségekre kiterjedő felelősséget vállal.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell tételesen, Alvállalkozónként feltüntetve, hogy a Vállalkozó az Alvállalkozók számlájának (a továbbiakban: Számla) megfelelő összegű alvállalkozói díjrészeket az Alvállalkozókra engedményezi.

- Megrendelő felhívja a jelen Szerződés 3.9. b) pontja szerinti Alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki Számláikat és küldjék meg a Vállalkozó részére, valamint felhívja a Vállalkozót, hogy Számláját állítsa ki és küldje meg a Megrendelő részére a jelen Szerződés 3.9. b) pontban meghatározott nyilatkozattal és az alvállalkozói számlákkal együttesen a jelen Szerződés 3.3 pontjában foglaltak szerint. Egyidejűleg felhívja a Vállalkozót és az Alvállalkozókat, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

- Megrendelő a Vállalkozói és az Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a jelen Szerződés 3.9. a-b) pont szerinti nyilatkozatban/nyilatkozatokban meghatározott összegben a Számla és a jelen Szerződés 3.9. c) pontja szerint szükséges adóigazolás kézhezvételét követő harminc napon belül, banki átutalás útján közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és Alvállalkozónak. A banki átutalás a Számlán megjelölt, illetve az Alvállalkozók esetében a jelen Szerződés 3.9. b) pont szerinti nyilatkozatban/nyilatkozatokban meghatározott bankszámlá(k)ra történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti kamatmértékkel.

- a 3.9. d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy Alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozást több Vállalkozó teljesíti, a jelen pontban meghatározottak valamennyi Vállalkozóra irányadók.

4. Az Átadás-Átvétel, a Teljesítési Igazolás

  - A teljesítés helye:

…………………………………………………. azzal, hogy Vállalkozó a kiegészítő terveket Megrendelő székhelyén köteles Megrendelőnek átadni.

A kiviteli terveket a tervzsűri részére elektronikus úton kell Vállalkozónak benyújtania.

A Megrendelő tervzsűrije által elfogadott kiviteli tervet pedig 3 pld papír alapon, és elektronikus úton PDF és DWG formátumban.

Megrendelő köteles a kijelölt munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

A munkaterület átadás-átvételére a Felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb a vágányzár elrendelését követő …… napon belül kerül sor.

  - A Vállalkozás teljesítéséről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint építési naplót kell vezetni. Megrendelő elektronikus építési napló vezetéséhez szükséges naplóügyfél-jele: ……

  - Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Vállalkozás ellenértékének teljesítéseként átalánydíj kifizetésében állapodtak meg, a Vállalkozó köteles elvégezni, a jelen Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Megrendelő köteles azonban megtéríteni Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). A pótmunka végzésére kizárólag a Megrendelő és jelen Szerződés 4.7 pontjában meghatározott műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor. A Vállalkozó a pótmunka szükségességét a Megrendelővel az építési naplóban közölni köteles.

Felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunka (amely alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdés szerinti munkákat értik) fedezetének biztosítására a 2.1. pontban meghatározott Vállalkozói Díjon felül az opciós tételeket nem tartalmazó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő összegű, azaz  ……………..- Ft, azaz ……………………… összegű tartalékkeretet biztosítanak. Amennyiben pótmunka merül fel, úgy az jelen Szerződés 3. pontjában meghatározottak szerint, a felmerült költségek igazolása mellett tételesen kerül elszámolásra azzal, hogy az elszámolás módjára a jelen Szerződés 3. pontjában rögzítettek az irányadók. A pótmunka ellenértéke a következő esedékes Számlában kerül rögzítésre és elszámolásra.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása teljesítési igazolás (a továbbiakban: Teljesítési Igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák átadás-átvételét, aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik.

Ha a mennyiségi és minőségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Teljesítési Igazolás Megrendelő általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik.

  - Megrendelő köteles Vállalkozó készrejelentését követően, a közösen megállapított időpontra kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját azzal, hogy a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontja nem lehet későbbi, mint a Vállalkozói készrejelentés időpontjától számított 15 (tizenöt) nap. Felek rögzítik, hogy a minőségi és mennyiségi vizsgálat költségei a Megrendelőt terhelik. Megrendelő a teljesítést az eljárás során megvizsgálja, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági, jótállási igényeket műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. Megrendelő teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítását követően állít ki.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Teljesítési Igazolás és a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről ……… (elérhetőségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …: email cím: …) építési műszaki ellenőr / felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről pedig ………… (elérhetőségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …: email cím: …).

  - A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, minőségi/műszaki eltérés esetén a Megrendelő a Vállalkozás teljesítésének (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni.

- A Teljesítési Határidő

  - A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a kiegészítő terveket a Megrendelés kiadásától számított 7 napon belül elkészíti. A kivitelezés teljesítési határideje a Megrendelés kiadásától számított 6 hónap időtartam.

- A Szerződés Időtartama, Megszűnése/Megszüntetése

6.1.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg.

6.2.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban, indoklással ellátva azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelő oldaláról különösen a jelen Szerződés 6.3 pontjában, Vállalkozó oldaláról különösen a jelen Szerződés 6.4. pontban  meghatározott esetek - a jelen Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

6.3.	A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen:

- hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a jelen Szerződés 8. pontjában megjelölt határidőn, illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani,

- ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le,

- ha a Vállalkozó a késedelmes vagy hibás teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

- ha a Vállalkozó a 14.7. pontban meghatározott jogerős engedélyt az ott megjelölt határidőben nem mutatja be, illetve másolatban nem adja át a Megrendelőnek,

- ha a Vállalkozó – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,

- ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, kényszertörlési, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,

- ha Vállalkozó a jelen Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban az értékelés alá eső szempontokra adott vállalását nem teljesíti.

6.4.	A Vállalkozó, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, a Megrendelőnek megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a Megrendelő kártérítése nélkül különösen:

- ha Megrendelő részéről a Vállalkozó irányában fennálló bármely Számlából fakadó fizetési kötelezettségét a Megrendelő határidőben nem teljesíti és a Vállalkozó erre vonatkozó fizetési felszólításában tűzött 30 (harminc) napos határidő is eredménytelenül, a fizetési kötelezettség teljesítése nélkül telt el.

6.5.	A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel,

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, - vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Amennyiben Megrendelő a fenti okokból felmondja a Szerződést, a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített Vállalkozás pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.6	Fentieken túl a Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. §-ában foglalt általános elállási jog is. Megrendelő az elállásra a teljesítés megkezdése előtt jogosult.

6.7	Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás útján megszüntetni.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés rendes felmondása esetén Felek csak a rendes felmondást megelőzően már kiadott, illetve teljesített munkák ellenértékére jogosult.

6.8.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot stb.

- A Kötbér

7.1. 	Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 7.2.-7.4. pontjaiban meghatározott mértékű kötbérigényt érvényesít. Vállalkozó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti.

7.2. 	Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen – nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőben – teljesít, a Vállalkozó a tartalékkeret nélkül számított, megrendelt opciós tételek ellenértékével növelt Vállalkozói Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 15 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a jelen Szerződés 8.2 pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg, vagy az előírt határidőnél később fejezi be.

7.3. 	A Vállalkozó a tartalékkeret nélkül számított, megrendelt opciós tételek ellenértékével növelt Vállalkozói Díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a Szerződés meghiúsul, ellehetetlenül vagy a Szerződést Megrendelő felmondja – ide nem értve a 6.7. pont szerinti rendes felmondás esetét – illetve Megrendelő a Szerződéstől eláll.

7.4. A Vállalkozó a tartalékkeret nélkül számított, megrendelt opciós tételek ellenértékével növelt Vállalkozói Díj hibásan teljesített értékére vetített - a kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig – napi 0,5%-ával, de legfeljebb  15 %-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállási kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthető.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő hibás teljesítési kötbér iránti igénye érvényesítése esetén is jogosult egyéb szavatossági igényei érvényesítésére.

7.5.	Megrendelő kötbérigényét érvényesíti (a kötbér esedékessé válása) különösen:

- Vállalkozó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte.

- Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít és Megrendelő írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni.

- Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással.

- Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.

Az esedékessé vált kötbér után a Vállalkozó a jelen Szerződés 3.5. pontja szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

7.6.	A kötbér esedékessé válásával a Megrendelő – a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével – a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. Megrendelő jogosult kötbérigényét a 9. pontban meghatározott biztosíték terhére érvényesíteni, ebben az esetben Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével nem csökkentheti.

7.7. A Vállalkozó a biztosított vágányzári időtartam (…..) túllépése esetén költségtérítés megfizetésére kötelezett. A költségtérítés mértéke 500.000 Ft/alkalom + az  alap költségtérítés …%/nap. A költségtérítés esedékessé válásával a Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződésből eredően járó Vállalkozói Díj összegét a költségtérítés összegével csökkentheti, a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

7.8. 	A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelőnek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkező többletköltség is a mulasztásért felelős Vállalkozót terheli.

- A Jótállás

8.1.	A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállást vállal, melynek időtartama 36 hónap.

8.2.	A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését.

8.3. 	Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a Felek által  egyeztetett határidőn belül, a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a Felek nem tudnak megállapodni a hiba javításának határidejében.

8.4.	A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

- Jóteljesítési biztosíték

9.1.	A Vállalkozó által nyújtandó garanciára vagy készfizető kezesi biztosítékra vonatkozóan a Megrendelő követelményeit a jelen Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő csak az előírt követelményeknek mindenben megfelelő pénzügyi biztosítékot fogadja el.

9.2.	Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként vállalja, hogy a műszaki átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formáknak megfelelően a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: Jóteljesítési Biztosíték) a tartalékkeret nélkül számított, megrendelt és teljesítési igazolással elismert ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosítékot nyújt, mely a műszaki átadás-átvételtől számított 37 hónapig érvényes.

- Vállalkozó a Jóteljesítési Biztosítékot ... Ft, azaz ………. forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a megrendelői követelményeknek mindenben megfelelő, a Megrendelő által elfogadott pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt jólteljesítési garancia vagy készfizető kezesi biztosíték formájában bocsátja Megrendelő rendelkezésére.

- Vállalkozó a Jóteljesítési Biztosítékot ... Ft, azaz ………. forint összegű, visszavonhatatlan és feltétel nélküli biztosítási szerződés alapján kiállított, a megrendelői követelményeknek mindenben megfelelő, a Megrendelő által elfogadott biztosító készfizető kezességét tartalmazó kötelezvény formájában bocsátja Megrendelő rendelkezésére.

- A Felek kézizálogjogként óvadékot alapítanak. Vállalkozó vállalja, hogy Jólteljesítési Biztosítékként ... Ft, azaz … forint mértékű pénzösszeget befizet vagy átutal a Megrendelő fizetési számlájára, melyet a Felek óvadékként kezelnek. Megrendelő a biztosítékot a Teljesítési Igazolás kiállításától számított … hónap lejártát követő 30. napig utalja vissza Vállalkozó részére.

- Felek megállapodnak abban, hogy a Jólteljesítési Biztosíték a Vállalkozónak a Végszámlából való visszatartás útján kerül biztosításra. A visszatartás összegét a Vállalkozó köteles a Végszámlán feltüntetni. A visszatartásra Felek az óvadék szabályait rendelik megfelelően alkalmazni. Megrendelő a biztosítékot a Teljesítési Igazolás kiállításától számított … hónap lejártát követő 30. napig utalja vissza Vállalkozó részére.

9.3	Vállalkozó, amennyiben a Jóteljesítési Biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére, ennek a biztosítéknak kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra, de legkésőbb öt banki napon belül teljesítendő, a kifogásolás és beszámítás joga nélküli, a jótállás időtartamára vonatkozó, határozott időre szóló kötelezettségvállalásnak kell lennie. A biztosíték kibocsátóját Megrendelőnek el kell fogadnia, és a szövegezésének mindenben meg kell felelnie a jelen Szerződés 4. mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a Vállalkozó előzetesen a biztosíték elfogadását kezdeményezi Megrendelőnél, a benyújtott biztosítéktervezet vizsgálatára Megrendelőnek legfeljebb 15 napos határidő áll rendelkezésére. A biztosítékot magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal kell kibocsátani. A biztosítékkal kapcsolatban is a Felek a magyar jog alkalmazását és a magyar bíróság joghatóságát, illetékességét kötik ki.

A Felek kizárják az ICC, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának az URDG Uniform Rules for Demand Guarantees 758. számú szokvány 15. cikk a) és b) pontja és abban meghatározott alátámasztó nyilatkozatok alkalmazását. A biztosítéknak meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kötelező tartalmi feltételeknek.

9.4.	Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó a 9.2. pont …. alpontjában foglaltak szerint teljesíti biztosítékadási kötelezettségét. Vállalkozó a 9.2. pontban foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a jelen Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, azt nem kell kiegészíteni a biztosíték jelen Szerződésben meghatározott mértékre .

9.5.	Amennyiben Vállalkozó jóteljesítési biztosítékadási kötelezettségét bankgarancia formájában teljesíti, Megrendelő elfogadja a legalább egy éves lejáratú bankgarancia nyújtását. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a bankgarancia lejáratát megelőző 30. napig a meghosszabbított lejáratú bankgarancia vagy új bankgarancia eredeti példányát a Megrendelő részére átadni. A meghosszabbított lejáratú bankgarancia vagy az új bankgarancia lejárata legalább 12 hónap, vagy a 9.1 pont szerinti határidő lehet és meg kell felelnie a 9.2 pont szerinti feltételeknek. Amennyiben Vállalkozó az eredeti bankgarancia lejáratát megelőző 30. napig nem adja át a meghosszabbított lejáratú vagy az új bankgarancia eredeti példányát, Megrendelő jogosult a meglévő bankgaranciát lehívni.

9.6.	A Vállalkozóval szemben fennálló kötbér igényét (egyéb igényei érvényesítése mellett), továbbá a jótállási igényeket Megrendelő választása szerint a biztosíték terhére érvényesítheti és/vagy – a Kbt. 135. § (6) bekezdése figyelembevételével – a Vállalkozó Számlájából levonhatja, fennmaradó kötbérigényt pedig egyéb úton érvényesítheti.

- A Szellemi Alkotások Joga

10.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is).

Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, harmadik személy részére további engedélyt adjon a mű felhasználására, annak átdolgozására. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja.

10.2 A Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

- A Viták Rendezése

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és az az alapján teljesítendő Megrendelések alapján felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

- Az Üzleti Titok Védelme

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —,  amelyek nem közismertek vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség.

  - Felek tudomással bírnak róla, hogy a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

- Az Értesítések

13.1.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének / és a Vállalkozó levelezési címére (……………………)  kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

13.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.

13.3. Kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről a jelen Szerződés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

……………………………….

Telefon: 	………………

Telefax: 	………………

E-mail: 	………………

A Megrendelő részéről műszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy:

………………………………

Telefon: 	………………

Telefax:	………………

E-mail: 	……………….

A Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

………………………………

Telefon:	………………

Telefax:	………………

E-mail:		………………

13.4. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben a kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bármilyen változás következne be.

14.	A Vegyes Rendelkezések

14.1.	A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelően képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles.

14.2.	A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés tárgyát képező szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.

14.3. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság a szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó, e törvényben meghatározott követelmények teljesülését a 187. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását kezdeményezni [153. § (1) bekezdés c) pont, 175. §] a szerződő felek különös gondot és figyelmet fordítanak a teljesítés megfelelőségére és a dokumentálási kötelezettségre.

14.4.	A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó Alvállalkozót a Kbt. 138. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult igénybe venni.

A jelen Szerződés teljesítése során Vállalkozó az ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veszi igénybe:

1.) Alvállalkozó neve: …

Székhelye: …

Adószáma: …

Bankszámlaszáma: …

2.) Alvállalkozó neve:…

Székhelye: …

Adószáma: …

Bankszámlaszáma: …

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a jelen Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelent, és a bejelentéssel együtt nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Amennyiben Vállalkozó az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó helyett kíván másik alvállalkozót igénybe venni, az új alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § (2) bekezdésében rögzített feltételek esetén jogosult figyelemmel annak (4) bekezdésében rögzítettekre is. További Alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (3) bekezdésében rögzítettek az irányadók.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

14.5.	Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű felelősségbiztosítással köteles rendelkezni.

14.6.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

14.7. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehető legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani.

A Vállalkozó köteles a tevékenysége során kitermelt anyagok Megrendelő által történő minősítését követően – a fémhulladékot kivéve - a keletkező valamennyi nem veszélyes, illetve veszélyes hulladék (a továbbiakban: hulladék) jogszerű kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) és elszállításáról valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítéséről gondoskodni.

A Vállalkozó köteles biztosítani, illetve igazolni, hogy a hulladékkal kapcsolatos valamennyi tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedély a Vállalkozónak vagy az általa az ezen engedélyköteles tevékenységek végzéséhez igénybe vett harmadik személynek rendelkezésére áll, a tevékenység megkezdésétől kezdődő hatállyal mindaddig, amíg a hulladékkal kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesülnek.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy mindezen engedély(ek) legkésőbb az engedélyhez kötött tevékenység megkezdését megelőző 5 munkanappal a Megrendelő részére jegyzőkönyvben rögzítetten eredetben bemutatásra, másolatban pedig átadásra kerüljenek. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a fémhulladékok kezelésére és elszállítására a Megrendelő a  …-vel rendelkezik hatályos szerződéssel, akivel a Vállalkozó a fémhulladékok tekintetében a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében köteles együttműködni.

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli. A Megrendelőnek a fenti kötelezettségek megszegése miatt keletkezett kárát a Vállalkozó köteles megtéríteni.

A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.

A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tevékenységéről előzetesen tájékoztatni, amely a Megrendelő csatornahálózatába történő szennyvízkibocsátással, vagy légszennyező anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti előírások betartásának ellenőrzését a Megrendelő számára bármikor feltétel nélkül lehetővé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti előírások be nem tartása esetén a Megrendelő a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi.

Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai, Alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerű munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek.

14.8.	A jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 141. §-ára, és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak figyelembevételével lehet módosítani.

Semmis a jelen Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

14.9.	Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.10. 	Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

14.11.	Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződést nyilvánosságra hozza és a Szerződés teljesítéséről a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontban foglalt adatokat közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban.

14.12.	Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a jelen Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

14.13.	A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Megrendelő által bonyolított TB-40/16 sz. eljárás részvételi és ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentumai, valamint a Vállalkozó ….. …. ….. napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti dokumentumok és a Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd ezt követően a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak.

14.14.	Megrendelő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

14.15.	Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés

2. sz. melléklet – Számla kiállításának Mérföldkövei

3. sz. melléklet – Műszaki diszpozíció

4. sz. melléklet – Jóteljesítési biztosítékkal kapcsolatos követelmények

14.16. Vállalkozó és Alvállalkozó a jelen Szerződés alapján a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni.

15.	Záradék

15.1.	Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a Megrendelő tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot, továbbá a HÉV üzemeltetési feladatát átvevő gazdasági társaságot a jelen Szerződésben saját helyébe léptesse.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján … db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

| Budapest, 20.. ………. „…….” napja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titulus) (titulus) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő | Budapest, 20… ……….. „…….” napja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titulus) ……. Vállalkozó |
| --- | --- |